Rapport Definitiestudie

Door Ramon Brakels en Marlon Groenendijk

***Eisen en wensen opdrachtgever.***

Een website met functioneel ontwerp, een technisch ontwerp (met alle onderliggende onderdelen). De website zelf hoeft niet door ons gebouwd te worden. Het idee mogen we zelf bedenken, het idee is een webshop, met als inhoud computeronderdelen.

***Haalbaarheid eisen en wensen.***

Het is haalbaar, en het moet deze week klaar zijn.

***Voor- en nadelen***

*Voordelen*: Het is goed bereikbaar, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.  
*Nadelen*: Het moet binnen een week klaar zijn.

***Wie is de klant***

Mevr. A. Snippe.  
Deze mevrouw geeft ons deze opdracht voor Project Fasering.   
De mevrouw in kwestie heeft al redelijke kennis ICT en lesgeven.  
  
***Probleembeschrijving***

*Huidige (theoretische) problemen:*Tijdsdruk  
Design > Ontwerp  
Databaseblunders  
  
*Nieuwe problemen:*Nog niet van toepassing.  
  
***Einddoel***

Een volledig ontwerp (zowel technisch als functioneel) met gedetailleerde beschrijving van een klantvriendelijke webshop met voldoende betalings- en verzendmogelijkheden.  
  
***Middelen***  
- Een computer of laptop inclusief Windows met:  
 PowerPoint 2010 of hoger.  
 Word 2010 of hoger.  
 Een ander officepakket met dezelfde functionaliteiten.  
- Een (digitaal) kladblok.  
- Muis en toetsenbord.  
- Hosting (met PHP, MySQL)  
- Een domeinnaam  
- Webshop  
  
***Kosten***  
Het ontwerp zelf kost 0,00 euro (schoolproject).  
De domeinnaam kost rond de 9 euro.  
De hosting in nog onbepaald.  
Tijd.

***Planning met tijdspad***- Op donderdag 25 september maken wij de beginselen (bv. dit document, vaststelling informatiebehoefte)  
- Op vrijdag 26 september gaan we starten met het functioneel ontwerp, en deze definitiestudie verder uitwerken. Dit functionele ontwerp wordt gemaakt in Powerpoint en enkele delen in Photoshop.  
- Vervolgens gaan wij op maandag 29 september bezig met het technische ontwerp, en alle onderliggende onderdelen van dit onderdeel.  
- Dinsdag gaan wij bezig met het opstellen van een plan van aanpak.